**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Oggetto: Lavori di Modifiche elettriche sui componenti dell’Edificio Reattore della Centrale di Caorso preliminari allo smantellamento.**

**Gara ID C0063L17**

**CIG 6958636017 – CUP D84H17000030005 – CPV 50711000-2**

La SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, nel prosieguo dell’atto chiamata anche per brevità amministrazione o SOGIN (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779721009), rappresentata nel presente atto da \_\_\_\_\_\_\_\_

**e**

\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa o Appaltatore;

**PREMESSO CHE**

- con provvedimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sogin ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori di modifiche elettriche sui componenti dell’Edificio Reattore della Centrale di Caorso preliminari allo smantellamento, mediante procedura di gara con il criterio del minor prezzo;

- con provvedimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato approvato l'esito della gara svoltasi in data \_\_\_\_e l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa\_\_\_\_\_\_ , con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per un importo dei lavori da appaltare di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con nota del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l'impresa ha presentato la richiesta documentazione;

- l’emissione del presente contratto è avvenuta dopo l’acquisizione della prescritta documentazione antimafia, rilasciata da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con esito favorevole.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

**ARTICOLO 1**

**PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ARTICOLO 2**

**OGGETTO DELL'APPALTO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

SOGIN, come sopra rappresentata, conferisce all'esecutore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che, come sopra rappresentata, accetta, l’appalto di lavori di modifiche elettriche sui componenti dell’Edificio Reattore della Centrale di Caorso preliminari allo smantellamento e si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d’arte, con particolare riferimento, in senso non limitativo, alle norme richiamate nella documentazione tecnica allegata, tutte le opere e provviste specificate nella documentazione posta a base della procedura di gara.

Sogin sarà così rappresentata:

* Committente/ Responsabile Disattivazione:
* Direttore dell’esecuzione del contratto:

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ sarà così rappresentata:

- Rappresentante dell'appaltatore: …….

- Sostituto rappresentante dell'appaltatore: ………

- Direttore Tecnico del cantiere: ………….

- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere: ………….

- Persona designata a promuovere e seguire l'attività di prevenzione antinfortunistica: ……….

**ARTICOLO 3**

**CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE PER LAVORAZIONI**

Il corrispettivo dovuto da SOGIN all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui:

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per lavori a corpo;

€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per lavori a misura;

Oneri per la sicurezza per € 14.720,00.

La contabilizzazione delle attività sarà effettuata mensilmente sulla base del reale stato di avanzamento delle attività.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:

- essere intestate a SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni;

- inviate a: ………………;

- riportare la dicitura “credito incedibile” ed i codici CIG 6958636017 – CUP D84H17000030005.

Si precisa che in caso di fatture inviate in forma telematica a “Gestione.Fatture@pec.sogin.it", le stesse devono essere inviate singolarmente; pertanto nel caso di più fatture dovranno essere effettuati tanti invii quante sono le fatture.

**ARTICOLO 4**

**DURATA DEI LAVORI**

L’impresa dovrà eseguire i lavori appaltati in giorni 420 (quattocentoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dalla data del kick-off meeting. L’impresa dovrà comunque attenersi al rispetto del programma cronologico preliminare inerente le attività richieste, così come previsto nelle Specifiche Tecniche.

**ARTICOLO 5**

**PENALI**

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà applicata una penale pari allo:

* 0,5% dell’importo contrattuale, per ogni settimana di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori (315gg. dalla data di consegna delle aree);
* 0,5% dell’importo contrattuale, per ogni settimana di ritardo rispetto alla data ultima di Consegna Sogin della Progettazione esecutiva (60gg. dalla data del KOM).

La riscossione della penale sarà effettuata in sede di controllo finale e qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà all'escussione della cauzione definitiva.

**ARTICOLO 6**

**OBBLIGHI DELL'ESECUTORE**

L’appalto viene concesso da SOGIN ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

1. Il presente contratto;
2. Dichiarazioni presentate in sede di offerta;
3. Specifica Tecnica;
4. Modulo d’offerta;
5. Bando di gara e relativi allegati;
6. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150 Rev.02;
7. Protocollo di legalità sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 23 marzo 2011;
8. Mod P1 Sottoscritto dall’appaltatore;
9. Mod P2 Sottoscritto dall’appaltatore;

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

**ARTICOLO 7**

**RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni contenute nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

Il presente contratto è risolutivamente condizionato all’eventuale emanazione di provvedimento che attesti l’irregolarità in materia di pagamento delle imposte, delle tasse, e dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.

In tal caso, il rapporto sarà sciolto all’esito dell’avvio delle prestazioni da parte del nuovo aggiudicatario ed il Contraente non avrà diritto di pretendere alcunché anche per indennizzi e danni, al di fuori di quanto gli spetti per le prestazioni sino allora rese.

**ARTICOLO 8  
CONTROVERSIE**

Ai sensi del Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa durante l’esecuzione, come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 205 del d.lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale e, ai sensi del citato Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori dei SOGIN, eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

**ARTICOLO 9**

**CAUZIONE DEFINITIVA**

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi del Par. 5.10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, la cauzione definitiva di \_\_\_\_\_\_\_\_.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore, l’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.   
L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

**ARTICOLO 10**

**POLIZZE ASSICURATIVE**

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi del Par. 2.4 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, una polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi:

* danni di esecuzione (CAR) ivi inclusi danni ad opere ed impianti limitrofi con un massimale non inferiore a € …, n. polizza … rilasciata da …;
* responsabilità civile terzi (RCT) con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, rilasciata da …

**ARTICOLO 11**

**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del Par. 7.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

**ARTICOLO 12**

**OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ai sensi del Par. 3.3.3. delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

**ARTICOLO 13**

**OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

***(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

***(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all’impiego della Provincia di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale, in data \_\_\_\_\_\_prot. n. \_\_\_\_\_\_, dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

**ARTICOLO 14  
SUBAPPALTO**

***(se l’impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)***

Il subappalto non è ammesso, non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare categorie di lavoro.

***(oppure se l’impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le opere da subappaltare, indicate in: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. e dall’art. 170 del d.P.R. 207/2010.

**ARTICOLO 15**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto devono intendersi richiamate ed applicabili tutte le norme contenute nelle Condizioni generali degli appalti di SOGIN e nel protocollo di legalità di cui all'art 6 del presente contratto, nonché - ove applicabili - quelle del Codice degli appalti approvato con D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**ARTICOLO 16**

**SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'esecutore, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA.

**ARTICOLO 17**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, nei termini indicati dal Par. 12 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

**ARTICOLO 18**

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010**

L’esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. n. 136/2010, nei termini ed alle condizioni di cui al Par. 9.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

Il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i alle transazioni finanziarie è/sono il/i seguente/i

Banca:

Iban:

Nome, Cognome e CF della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

**ARTICOLO 19**

**GESTIONE DEL CONTRATTO**

La gestione del presente contratto è affidata a Angelo Donati, Direttore della esecuzione del contratto, (Tel. \_\_\_ [e-mail: \_\_\_\_@sogin.it).](mailto:e-mail:%20____@sogin.it).) Sogin può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto, a condizione che tale modifica risulti per atto scritto, comunicato all’esecutore e successivamente unito al presente contratto.

**ARTICOLO 20**

**ALLEGATI AL CONTRATTO**

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti, anche se alcuni di essi non materialmente allegati (quali quelli individuati al punto 7):

1. Modulo d’offerta predisposto dall’Appaltatore in sede di gara;
2. Mod P1 Sottoscritto dall’appaltatore;
3. Mod P2 Sottoscritto dall’appaltatore;
4. ….

**ARTICOLO 21**

**PERFEZIONAMENTO DELL’ORDINE**

Il presente ordine si intenderà perfezionato solo quando:

* Sia stato accettato integralmente accettato da Voi;
* Siano stati presentati tutti i documenti richiesti nella lettera di offerta;
* Non sussista in ogni modo nessuna causa ostativa a contrarre.

Il presente atto consta di fogli n. …, ciascuno dei quali è firmato dall’ Operatore economico, siglato da SOGIN e controfirmato in calce dall’Operatore economico stesso e dal Procuratore SOGIN.

Per SOGIN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_